MENTOR C-LEVEL

Roadmap de Desenvolvimento

Infraestrutura de Governança Cognitiva Decisória

Versão 1.0  |  Março 2026  |  Uso Interno — Confidencial

1. Visão Geral do Projeto

O Mentor C-Level é uma infraestrutura institucional de governança cognitiva decisória. Não é um assistente informacional, não é um chatbot, não é um sistema de BI. É um mecanismo estruturado de rigor decisório que estrutura, tensiona, explicita e registra decisões executivas sem substituir o julgamento do executivo.

1.1 Missão

Institucionalizar qualidade decisória por meio da imposição de estrutura metodológica obrigatória, proporcional ao impacto da decisão, preservando a autonomia e a intuição do executivo.

1.2 Arquitetura Conceitual

Modelo híbrido com dois componentes integrados e interdependentes:

| Componente | Responsabilidade | Risco se Ausente |
| --- | --- | --- |
| Engine Determinístico | Governança, regras, estados, classificação, validações | Vira chatbot — sem protocolo |
| Camada LLM (Claude) | Análise qualitativa estruturada, tensionamento, recomendação | Vira checklist burocrático |

1.3 Protocolo Decisório — 8 Etapas Mandatórias

| Etapa | Ação | Responsável | Prompt |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Classificação por tipo e impacto | Engine determinístico | 01_classifier.md |
| 02 | Seleção automática de framework | Engine determinístico | 02_framework_selector.md |
| 03 | Explicitação de premissas | LLM estruturado | 03_premise_extractor.md |
| 04 | Identificação de riscos | LLM estruturado | 04_risk_identifier.md |
| 05 | Análise de cenários (se impacto elevado) | LLM estruturado | 05_scenario_analyst.md |
| 06 | Recomendação — Princípio da Pirâmide | LLM estruturado | 06_recommendation.md |
| 07 | Registro formal auditável | Engine + LLM | 07_registry.md |
| 08 | Revisão pós-decisão | Engine + LLM | 08_post_decision.md |

2. Escopo APQC — Framework Completo

O Mentor C-Level adota o APQC Process Classification Framework (PCF) completo como referência estrutural para mapeamento de domínios de decisão. O classificador mapeia qualquer decisão executiva para o domínio APQC correspondente.

| Domínio | Nome | C-Level Alvo | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Develop Vision and Strategy | CEO | Fase 2 |
| 2.0 | Develop and Manage Products and Services | CEO / COO | Fase 2 |
| 3.0 | Market and Sell Products and Services | CMO / COO | Fase 2 |
| 4.0 | Manage Supply Chain for Physical Products | COO | Fase 6 |
| 5.0 | Deliver Services | COO | Fase 6 |
| 6.0 | Manage Customer Service | COO / CCO | Fase 6 |
| 7.0 | Develop and Manage Human Capital | CHRO | Fase 3 |
| 8.0 | Manage Information Technology (IT) | CTO / CIO | Fase 4 |
| 9.0 | Manage Financial Resources | CFO | MVP — Fase 1 |
| 10.0 | Acquire, Construct, and Manage Assets | COO / CFO | Fase 6 |
| 11.0 | Manage Enterprise Risk, Compliance, Remediation, and Resiliency | CRO / CCO | Fase 5 |
| 12.0 | Manage External Relationships | CEO / CLO | Fase 6 |
| 13.0 | Develop and Manage Business Capabilities | CEO / COO | Fase 6 |

3. Roadmap por Fase

| FASE 1 — MVP ¦ CFO / Domínio 9 Mar–Jun 2026 [EM ANDAMENTO] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínios APQC; Entregáveis; Marco de Encerramento. 9.0 Manage Financial Resources 9.1 Planning & Management Accounting 9.2 Revenue Accounting 9.3 General Accounting & Reporting Estrutura de capital Risco financeiro Alocação de capital; Prompts E01–E08 (concluído) CLAUDE.md + briefing.md (concluído) Schema Pydantic decision.py (concluído) Engine classifier.py (concluído) Simulação retrospectiva (3–5 decisões) Validação do protocolo completo; Protocolo aplicado a 3 decisões reais retrospectivas com análise de ganho de clareza vs racional original. |

| FASE 1.5 — Infra ¦ Quality Gates + Fact Injection Mai–Jul 2026 [BACKLOG] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínios APQC; Entregáveis; Marco de Encerramento. Transversal — todos os domínios BKL-002: Quality Gate inter-etapas BKL-003: Injeção de fatos verificados BKL-004: Feedback loop E08 → E01; core/quality_gate.py core/fact_injector.py Loop de calibração de confiança Testes automatizados de protocolo; Taxa de gate failures < 10% em simulações; confiança do classificador calibrada com base em histórico. |

| FASE 2 ¦ CEO / COO — Domínios 1, 2, 3 Ago–Out 2026 [PLANEJADO] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínios APQC; Entregáveis; Marco de Encerramento. 1.0 Develop Vision and Strategy 2.0 Develop and Manage Products & Services 3.0 Market and Sell Products & Services; Expansão do classifier.py (vocabulário CEO/COO) Prompts calibrados por domínio Frameworks adicionais: Blue Ocean, Jobs-to-be-Done, Porter 5 Forces Testes de simulação retrospectiva; Protocolo aplicado a 3 decisões estratégicas reais com ganho de clareza mensurado. |

| FASE 3 ¦ CHRO — Domínio 7 Nov 2026–Jan 2027 [PLANEJADO] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínios APQC; Entregáveis; Marco de Encerramento. 7.0 Develop and Manage Human Capital 7.1 HR Planning, Policies, Strategies 7.2 Recruit, Source, Select 7.3 Onboarding, Training, Development 7.5 Reward and Retain Employees; Expansão do classifier.py (vocabulário CHRO) Frameworks: 9-box, succession planning, compensation analysis Prompts calibrados para decisões de capital humano; Protocolo aplicado a decisões de sucessão, remuneração e estrutura organizacional. |

| FASE 4 ¦ CTO / CIO — Domínio 8 Fev–Abr 2027 [PLANEJADO] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínios APQC; Entregáveis; Marco de Encerramento. 8.0 Manage Information Technology 8.1 IT Customer Relationships 8.2 IT Business Strategy 8.3 IT Resilience and Risk 8.5 Develop and Manage Solutions; Expansão do classifier.py (vocabulário tech) Frameworks: build vs buy, technology lifecycle, TCO Prompts calibrados para decisões de arquitetura e investimento em tech; Protocolo aplicado a decisões de plataforma, vendor selection e investimento em infraestrutura. |

| FASE 5 ¦ CRO — Domínio 11 Mai–Jul 2027 [PLANEJADO] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínios APQC; Entregáveis; Marco de Encerramento. 11.0 Manage Enterprise Risk, Compliance, Remediation and Resiliency 11.1 Manage Enterprise Risk 11.2 Manage Compliance 11.4 Manage Business Resiliency; Expansão do classifier.py (vocabulário risk/compliance) Frameworks: ERM, COSO, ISO 31000 Integração com mapa de riscos corporativos; Protocolo aplicado a decisões de apetite a risco, compliance e resiliência operacional. |

| FASE 6 ¦ Corpus RAG + Domínios Remanescentes Ago 2027+ [BACKLOG] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domínios APQC; Entregáveis; Marco de Encerramento. 4.0, 5.0, 6.0, 10.0, 12.0, 13.0 COO / CLO / CCO BKL-005: Corpus decisório vetorizado RAG sobre histórico de decisões registradas; PostgreSQL + pgvector Embeddings Voyage-3 Busca híbrida dense + BM25 Expansão para domínios remanescentes RAGAS framework de avaliação; Pré-requisito: mínimo 50 decisões registradas no sistema. |

4. Backlog Técnico Priorizado

| ID | Item | Prioridade | Fase | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BKL-001 | Módulo de Maturidade Decisória (onboarding diagnóstico) | Alta | 1.5 | PENDENTE |
| BKL-002 | Quality Gate inter-etapas (validação determinística entre E01–E08) | Alta | 1.5 | PENDENTE |
| BKL-003 | Injeção de fatos verificados pré-LLM (engine → prompts E05/E06) | Alta | 1.5 | PENDENTE |
| BKL-004 | Feedback loop E08 → E01 (calibração de confiança do classificador) | Média | 1.5 | PENDENTE |
| BKL-005 | Corpus decisório vetorizado — RAG sobre histórico de decisões | Baixa | 6 | PENDENTE |
| BKL-006 | Expansão APQC: CEO/COO (domínios 1–3) | Média | 2 | PENDENTE |
| BKL-007 | Expansão APQC: CHRO (domínio 7) | Média | 3 | PLANEJADO |
| BKL-008 | Expansão APQC: CTO/CIO (domínio 8) | Média | 4 | PLANEJADO |
| BKL-009 | Expansão APQC: CRO (domínio 11) | Média | 5 | PLANEJADO |

5. Princípios Invioláveis

Qualquer agente, prompt ou módulo derivado deste projeto deve respeitar estes princípios. Violar qualquer um deles descaracteriza o sistema.

| Princípio | Descrição |
| --- | --- |
| Nunca responder sem estruturar | Toda entrada do usuário deve ser classificada antes de qualquer análise |
| Nunca omitir risco relevante | Riscos identificáveis devem ser explicitados — sem exceção |
| Nunca ignorar premissas implícitas | Premissas não declaradas devem ser surfaceadas e questionadas |
| Nunca eliminar a autonomia do executivo | O sistema recomenda. A decisão pertence ao executivo |
| Sempre registrar divergência | Decisão que diverge da recomendação deve ser registrada formalmente |
| Sempre permitir aprendizado posterior | Cada decisão deve ser revisitável com base em resultado real |

6. O Que Este Sistema Não É

Perigo de escopo: qualquer módulo, integração ou extensão que empurre o sistema para fora do seu perímetro cognitivo destrói sua identidade.

| Não é | É |
| --- | --- |
| ERP ou sistema transacional | Infraestrutura de rigor decisório |
| BI ou ferramenta de dados | Camada cognitiva — opera sobre raciocínio, não sobre dados |
| Consultoria automatizada | Estrutura o processo — não substitui o consultor nem o executivo |
| Sistema de veto | Registra divergência — não bloqueia a decisão do executivo |
| Substituto de liderança | Amplificador de qualidade do processo mental pré-decisão |
| Chatbot informacional | Mecanismo de protocolo — não responde sem estruturar |